# SafeLab Vision Pro 指导文档对照完成情况

# SafeLab Vision Pro 指导文档对照完成情况

对照源文件：`D:\ELFrk3588\SafeLab-Vision_Pro_最强版三人分工统一接口与实现指导(1).docx`

项目目录：`D:\ELFrk3588\SafeLab-Vision-Pro`

对照日期：2026-06-15

状态标记：已完成 / 部分完成 / 未完成 / 暂缓

## 1. 总体结论

按照指导文档的目标，当前项目已经完成了大部分软件框架、接口规范、风险认知、日志证据链、报告生成、网页展示和板端 RKNN 真实推理验证。最关键的进展是：RKNN 不再停留在计划或模拟阶段，已经完成 Ubuntu 交叉编译、板卡部署、FP RKNN 模型运行、真实测试图检测和可视化结果输出。

当前仍未完全闭环的是“摄像头实时帧 -> RKNN 板端推理 -> RiskEvent -> Web 实时画面叠框/告警”的现场实时主链路。也就是说，静态图片板端 RKNN 推理已经验证，网页演示和风险系统也已有，但两者还需要进一步接成实时摄像头闭环。

## 2. 指导文档总原则对照

| 指导文档要求 | 当前状态 | 证据/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先冻结统一接口，再分别开发 | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`runtime\interfaces.py`、`tests\test_interface_contract.py` | 已定义 VideoFrame、Detection、RiskEvent、AlarmAction 等接口，并有接口测试。 |
| 先用模拟数据打通闭环 | 已完成 | `data\mock_scenarios`、`ai_engine\mock_detector.py`、`tools\run_smoke_test.py` | 无真实硬件时可以走 mock Detection/RiskEvent。 |
| 慢操作异步化 | 部分完成 | `runtime\async_event_bus.py`、`evidence\event_logger.py`、`actuator\alarm_manager.py` | 日志、告警、事件队列已有异步思路；真实实时链路还需压力验证。 |
| 队列 maxsize=1 / latest-only | 已完成 | `runtime\latest_frame_buffer.py`、`runtime\async_event_bus.py` | 已有 latest-only 缓存和事件队列测试。 |
| 每个模块有输入、输出、样例、验收命令 | 部分完成 | `docs\interface_spec.md`、`tests`、`reports` | 核心模块基本有测试和报告；部分板端/硬件模块还需补充最终验收命令。 |

验证命令：

```powershell

cd D:\ELFrk3588\SafeLab-Vision-Pro

python -m unittest tests.test_interface_contract tests.test_live_dashboard tests.test_board_rknn_image_samples tests.test_yolov8_postprocess

```

最近验证结果：17 个测试通过。

## 3. 最强版本主线对照

指导文档主线：

`视觉输入 -> 低延迟推理 -> 场景语义理解 -> 风险规则编排 -> 事件状态机 -> 可解释告警 -> 证据链复盘 -> 自动评测`

| 主线环节 | 当前状态 | 证据/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉输入 | 部分完成 | `video\video_source.py`、`video\camera_source.py`、`video\file_video_source.py`、`configs\video_config.yaml` | camera/file 已有封装；HDMI 独立源文件未看到完整实现；摄像头现场稳定性还需继续验证。 |
| 低延迟推理 | 部分完成 | `runtime\latest_frame_buffer.py`、`runtime\frame_scheduler.py`、`reports\pipeline_latency.csv` | 低延迟框架和报告存在；真实摄像头 RKNN 实时链路未完全闭环。 |
| RK3588 NPU 推理 | 已完成核心验证 | `rknn_runtime\safelab_rknn_detect.cpp`、`ubuntu_rknn_build_pack`、`reports\rknn_image_samples\summary.json` | 已在板端跑通 FP RKNN 模型和 6 张图片检测。 |
| Detection 标准化输出 | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`ai_engine\detection_adapter.py`、`reports\rknn_image_samples\sample_*.jsonl` | 板端输出 JSON 符合 Detection 结构。 |
| 场景语义理解 | 已完成软件模块 | `safety_brain\ppe_association.py`、`safety_brain\scene_graph.py`、`configs\semantic_map.json` | 模块存在并有测试；需和真实 RKNN 实时输出继续联调。 |
| 风险规则编排 | 已完成软件模块 | `configs\rule_dsl.json`、`safety_brain\rule_dsl_engine.py`、`tests\test_rule_dsl_engine.py` | 支持规则配置驱动。 |
| 事件状态机 | 已完成软件模块 | `safety_brain\event_state_machine.py`、`tests\test_event_timeline.py` | 已有状态机和时间轴测试。 |
| 可解释告警 | 部分完成 | `actuator\alarm_manager.py`、`data\events\alarm_actions.jsonl`、`data\events\ai_explanations.jsonl` | JSON/日志层面完成；真实音箱/LED/蜂鸣器硬件动作未完全验证。 |
| 证据链复盘 | 已完成 | `evidence`、`data\events`、`reports\index.html` | JSONL、SQLite、截图、时间线、报告都有。 |
| 自动评测 | 已完成基础版本 | `reports\*.csv`、`tools\run_batch_evaluation.py`、`tools\generate_final_acceptance_report.py` | 批量评估、消融、延迟、最终验收报告已生成；真实视频评测样本还可继续扩充。 |

## 4. 三人分工任务表对照

### 4.1 负责人 1：边缘 AI 运行时与模型部署

| 指导文档任务 | 要求交付 | 当前状态 | 证据/文件 | 未完成/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一视频输入 | camera/hdmi/file 三类 VideoSource | 部分完成 | `video\video_source.py`、`video\camera_source.py`、`video\file_video_source.py`、`configs\video_config.yaml` | HDMI 采集卡独立输入封装和稳定验收还需补齐。 |
| YOLO 模型训练 | best.pt、labels.txt、训练日志 | 部分完成 | `yolo26n.pt`、`yolov8n.pt`、`datasets`、`rknn_transfer_package\data.yaml` | 有模型和数据集；最终训练日志、最终 best.pt 归档不完整。 |
| ONNX/RKNN 转换 | safelab_yolo.onnx、safelab_yolo.rknn | 已完成板端可运行版本 | `rknn_transfer_package\convert_onnx_to_rknn_fp.py`、板卡 `/root/SafeLab-Vision-Pro/models/rknn/safelab_yolov8n_fire_smoke_v3_fp.rknn` | Windows 本地 `models\rknn` 还没回收最终 `.rknn` 文件。 |
| 推理 worker | 读取最新帧或 ROI，输出 Detection | 部分完成 | `rknn_runtime\safelab_rknn_detect.cpp`、`ai_engine\detection_adapter.py`、`tools\run_board_rknn_image_samples.py` | 静态图片到板端 RKNN 已通；实时帧 worker 与 Python 主循环还需联调。 |
| 性能测试 | CPU/NPU/INT8 对比，记录 FPS 与耗时 | 部分完成 | `reports\rknn_image_samples\summary.json`、`reports\board_rknn_runtime_check.json`、`reports\pipeline_latency.csv` | 有单图耗时和 pipeline 报告；严格 CPU/NPU/INT8 对比表 `reports\npu_benchmark.csv` 未看到。 |

负责人 1 当前结论：核心 RKNN 板端推理已取得实质突破，但“多源实时输入 + RKNN 实时推理 + benchmark 对比表”还需要继续收口。

### 4.2 负责人 2：视觉风险认知与低延迟调度

| 指导文档任务 | 要求交付 | 当前状态 | 证据/文件 | 未完成/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPE 关联 | `ppe_association.py` | 已完成软件模块 | `safety_brain\ppe_association.py`、`data\mock_scenarios\two_person_ppe_association.json` | 需更多真实多人样本验证。 |
| 语义地图 | `scene_graph.py`、`semantic_map.yaml` | 已完成软件模块 | `safety_brain\scene_graph.py`、`configs\semantic_map.json` | 实际文件为 JSON，不是 YAML；功能层面可用。 |
| 规则 DSL | `rule_dsl_parser.py`、`rule_engine.py` | 已完成软件模块 | `safety_brain\rule_dsl_engine.py`、`configs\rule_dsl.json`、`tests\test_rule_dsl_engine.py` | 文件名与指导文档略有不同，但能力已覆盖。 |
| 烟火时序确认 | `smoke_fire_temporal.py` | 已完成软件模块 | `safety_brain\smoke_fire_temporal.py`、`reports\smoke_temporal_ablation.csv` | 真实视频烟火连续帧仍可扩充验证。 |
| 风险评分 | `visual_risk_score.py` | 部分完成 | `configs\risk_policy.yaml`、`safety_brain\simple_rule_engine.py`、`reports\risk_curve.csv` | 未看到独立 `visual_risk_score.py`，风险评分能力分散在规则引擎和配置里。 |
| 事件状态机 | `event_state_machine.py` | 已完成 | `safety_brain\event_state_machine.py`、`reports\state_machine_ablation.csv` | 已有防重复报告。 |
| 低延迟调度 | `frame_scheduler.py` | 已完成基础版本 | `runtime\frame_scheduler.py`、`reports\frame_scheduler_trace.csv`、`reports\pipeline_latency.csv` | 真实 RKNN 实时压力下还需验证。 |
| 消融实验 | `ablation_runner.py` | 已完成基础版本 | `tools\ablation_runner.py`、`reports\ablation_summary.json`、`reports\smoke_temporal_ablation.csv`、`reports\state_machine_ablation.csv` | 可继续扩展真实视频回放消融。 |

负责人 2 当前结论：风险认知和调度的软件模块比较完整，主要欠缺真实摄像头/RKNN 输出进入该链路后的现场验证。

### 4.3 负责人 3：边缘终端闭环与验证

| 指导文档任务 | 要求交付 | 当前状态 | 证据/文件 | 未完成/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地/Web 看板 | 视频、检测框、风险、日志、指标 | 已完成展示版 | `index.html`、`live_dashboard.html`、`dashboard\live_dashboard.py`、`dashboard\live_server.py` | 实时画面叠加真实 RKNN 检测框仍需接入。 |
| 告警联动 | 语音、LED、蜂鸣器、继电器 | 部分完成 | `actuator\alarm_manager.py`、`actuator\backends.py`、`data\events\alarm_actions.jsonl` | 目前以 mock/shell/GPIO intent 为主，真实 LED/蜂鸣器/继电器未完全验收。 |
| 日志证据链 | 原图、标注图、SQLite、CSV | 已完成 | `evidence\event_logger.py`、`evidence\snapshot_manager.py`、`data\events\alarm_log.db`、`reports\*.csv` | 已有日志和 SQLite。 |
| 事件时间轴 | 完整生命周期 | 已完成基础版 | `evidence\event_timeline.py`、`data\events\timelines`、`reports\replay_timeline.json` | 页面展示已有，真实事件实时更新还需联调。 |
| 风险曲线 | 风险分变化 | 已完成 | `evidence\risk_curve.py`、`reports\risk_curve.csv`、`reports\risk_curve.html` | 已生成曲线报告。 |
| 健康自检 | 摄像头、HDMI、模型、数据库、GPIO、存储 | 部分完成 | `tools\board_health_check.sh`、`tools\board_rknn_runtime_check.sh`、`reports\health_check.json`、`reports\board_rknn_runtime_check.json` | RKNN 检查强；HDMI/GPIO 真实硬件仍需逐项验收。 |
| 比赛模式 | 一键启动、自检、切换输入源、导出日志 | 部分完成 | `demo\board_competition_mode.sh`、`tools\board_ops.sh`、`tools\export_demo_package.py` | 有脚本；还需最终现场演示流程固化。 |
| 评测报告 | 回放测试和 CSV/图表 | 已完成基础版 | `reports\final_acceptance_report.html`、`reports\index.html`、`reports\replay_event_report.csv` | 已有报告库；可把真实 RKNN 效果页接入首页/报告库。 |

负责人 3 当前结论：评委可看的网页、报告、证据链已比较完整；最重要的剩余工作是把真实 RKNN 检测效果接入主演示页，并把现场一键演示流程稳定下来。

## 5. 统一接口对照

| 指导文档接口 | 当前状态 | 证据/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VideoFrame | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`runtime\interfaces.py` | 包含 frame_id、source_type、timestamp、width、height、source_name。 |
| Detection | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`ai_engine\detection_adapter.py`、`reports\rknn_image_samples\sample_*.jsonl` | 支持 person、helmet、vest、goggles、gloves、fire、smoke。 |
| PersonTrack | 已完成基础版 | `docs\interface_spec.md`、`safety_brain\track_manager.py` | 包含 PPE 状态和 track_id。 |
| FireSmokeTrack | 已完成基础版 | `docs\interface_spec.md`、`safety_brain\smoke_fire_temporal.py` | 支持连续帧确认。 |
| RiskEvent | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`safety_brain\rule_dsl_engine.py`、`data\events\events.jsonl` | 包含 reasons、risk_score、risk_level。 |
| AlarmAction | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`actuator\alarm_manager.py`、`data\events\alarm_actions.jsonl` | 支持 voice、led、buzzer、relay、snapshot、log。 |
| TimelineEvent | 已完成基础版 | `evidence\event_timeline.py`、`data\events\timelines` | 有时间线 JSON。 |
| HealthStatus | 部分完成 | `reports\health_check.json`、`tools\board_health_status.sh` | 有健康状态报告；硬件项需要现场复测。 |

## 6. 实现阶段对照

| 阶段 | 指导文档要求 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 接口冻结与模拟数据 | interface_spec、样例 JSON、mock Detection/RiskEvent | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`data\mock_scenarios`、接口测试已存在。 |
| 1 统一视频输入 | camera/hdmi/file VideoSource | 部分完成 | camera/file 有封装，HDMI 和现场稳定切换还需补齐。 |
| 2 NPU 推理最小闭环 | YOLO -> ONNX -> RKNN，RK3588 检测 person/FPS | 已完成核心验证 | 板端 FP RKNN 已跑通 6 张图片；实时 FPS/benchmark 仍需整理。 |
| 3 风险认知最小闭环 | Detection -> PPE/语义地图/RiskEvent | 已完成软件闭环 | mock 和 JSON replay 能跑；真实 RKNN 实时输入还需串接。 |
| 4 告警与日志闭环 | RiskEvent -> AlarmAction -> UI/语音/LED/日志 | 部分完成 | UI/日志/JSON/SQLite 已有；物理外设未全部验收。 |
| 5 最强机制接入 | DSL、烟火时序、状态机、风险曲线、时间轴 | 已完成基础版 | 相关模块和报告存在。 |
| 6 低延迟与自动评测 | 调度器、latest-only、消融、回放评测 | 已完成基础版 | CSV 和 summary 已生成；真实高负载场景需继续压测。 |
| 7 设备自检与比赛模式 | 健康监测、降级、一键演示、导出报告 | 部分完成 | 脚本和报告有；现场最终一键演示流程还需固化。 |

## 7. 最小可交付版本对照

| 指导文档最小可交付项 | 当前状态 | 证据/文件 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头实时识别 person/helmet/vest | 部分完成 | `video\camera_source.py`、`live_dashboard.html`、RKNN 图片 PPE 结果 | 摄像头实时接 RKNN 还未完全闭环。 |
| HDMI 或本地视频识别 smoke/fire | 部分完成 | `video\file_video_source.py`、`reports\rknn_image_samples\preview_05/06_*.jpg` | 本地图片已识别 smoke/fire；HDMI 实时链路还需验证。 |
| PPE 关联与危险区/禁区判断生效 | 已完成软件模块 | `safety_brain\ppe_association.py`、`safety_brain\scene_graph.py` | 真实现场多人样本待验证。 |
| 烟火时序确认生效 | 已完成软件模块 | `safety_brain\smoke_fire_temporal.py`、`reports\smoke_temporal_ablation.csv` | 真实烟火视频待扩充。 |
| RiskEvent 输出风险分、等级、原因 | 已完成 | `docs\interface_spec.md`、`data\events\events.jsonl` | 无明显缺口。 |
| 语音、LED、蜂鸣器、截图、SQLite 日志闭环 | 部分完成 | `data\events\alarm_log.db`、`snapshot_manager.py`、`actuator\backends.py` | 截图/SQLite 已有；真实音频/LED/蜂鸣器动作需硬件验收。 |
| Web 或本地界面可查看历史事件与截图 | 已完成 | `reports\index.html`、`live_dashboard.html`、`data\events` | 可继续美化和接入真实 RKNN 效果页。 |
| CPU/NPU benchmark 与基础延迟报告 | 部分完成 | `reports\pipeline_latency.csv`、`reports\board_rknn_runtime_check.json` | `reports\npu_benchmark.csv` 未看到，CPU/NPU/INT8 严格对比待补。 |

## 8. 自动评测输出对照

| 指导文档要求文件 | 当前状态 | 当前项目证据 |
| --- | --- | --- |
| `reports\npu_benchmark.csv` | 未完成/未找到 | 未在 reports 中看到该文件；有 RKNN 单图耗时和 runtime check。 |
| `reports\pipeline_latency.csv` | 已完成 | `reports\pipeline_latency.csv` |
| `reports\smoke_temporal_ablation.csv` | 已完成 | `reports\smoke_temporal_ablation.csv` |
| `reports\state_machine_ablation.csv` | 已完成 | `reports\state_machine_ablation.csv` |
| `reports\replay_event_report.csv` | 已完成 | `reports\replay_event_report.csv` |
| `reports\health_check.json` | 已完成基础版 | `reports\health_check.json` |
| `reports\demo_export.zip` | 部分完成 | 看到 `reports\demo_export` 目录；是否有最新 zip 需重新导出确认。 |

新增真实 RKNN 结果输出：

| 文件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `reports\rknn_image_samples\summary.json` | 已完成 | 6 张图片，0 失败，25 个检测框。 |
| `reports\rknn_image_samples\rknn_image_samples_preview.html` | 已完成 | 板端 RKNN 真实检测可视化页。 |
| `reports\rknn_image_samples\preview_*.jpg` | 已完成 | 带检测框的真实效果图。 |

## 9. RKNN 板端实测专项状态

| 项目 | 当前状态 | 证据/路径 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 交叉编译包 | 已完成 | `ubuntu_rknn_build_pack` |
| RKNN C++ 推理二进制 | 已完成 | 板卡 `/root/SafeLab-Vision-Pro/rknn_runtime/safelab_rknn_detect` |
| FP RKNN 模型 | 已完成并验证 | 板卡 `/root/SafeLab-Vision-Pro/models/rknn/safelab_yolov8n_fire_smoke_v3_fp.rknn` |
| INT8 模型问题定位 | 已完成 | 已确认旧 INT8 输出量化压缩类别通道，改用 FP RKNN 解决。 |
| 板端 runtime check | 已完成 | `tools\board_rknn_runtime_check.sh`、`reports\board_rknn_runtime_check.json` |
| 图片样例板端推理 | 已完成 | `tools\run_board_rknn_image_samples.py`、`reports\rknn_image_samples\summary.json` |
| 可视化效果页 | 已完成 | `tools\generate_rknn_image_preview.py`、`rknn_image_samples_preview.html` |
| 实时摄像头 RKNN 推理 | 未完成/待闭环 | 需要把 camera frame 接到 `safelab_rknn_detect` 或 Python 主循环。 |

## 10. 当前明确没做完的事项

摄像头实时流到 RKNN 板端推理没有完全闭环。

HDMI 采集输入源没有看到完整稳定验收结果。

真实 RKNN 检测框还没有接入 `live_dashboard.html` 的实时画面区域。

最终 FP RKNN 模型还没有回收到 Windows 项目 `models\rknn` 目录。

`reports\npu_benchmark.csv` 这类严格 CPU/NPU/INT8 benchmark 对比表未看到。

真实音箱、LED、蜂鸣器、继电器硬件动作没有全部验收。

一键比赛模式脚本存在，但最终现场流程还需要实际跑一遍并固化。

模型精度只用少量样例证明链路可用，还需要更多真实场景样本验证。

项目目录不是 git 仓库，版本归档和变更追踪还不完整。

## 11. 当前已经做得比较扎实的事项

指导文档要求的工程目录基本已经搭起来。

统一接口文档和接口测试已经存在。

Detection、RiskEvent、AlarmAction、Timeline、Health 等主要数据结构已有定义。

PPE 关联、语义地图、规则 DSL、烟火时序、状态机、风险曲线等软件模块基本齐全。

日志证据链包含 JSONL、SQLite、截图、时间线和报告。

Web/本地报告页面已经能展示。

Ubuntu 交叉编译包已经整理并实际使用。

RKNN 板端二进制已编译部署。

FP RKNN 模型已在板卡实际推理成功。

已生成板端真实检测效果页，可直接作为交接和展示证据。

## 12. 建议下一步优先级

### 优先级 1：补齐演示闭环

把 `reports\rknn_image_samples\rknn_image_samples_preview.html` 接入首页和报告库，命名为“板端 RKNN 真实检测效果”。这是最容易提升评委观感的一步。

### 优先级 2：回收最终模型

从板卡或 Ubuntu 把 `safelab_yolov8n_fire_smoke_v3_fp.rknn` 复制回：

`D:\ELFrk3588\SafeLab-Vision-Pro\models\rknn`

### 优先级 3：实时摄像头 RKNN 闭环

完成：

`camera frame -> RKNN binary -> Detection JSON -> RiskEvent -> Dashboard`

### 优先级 4：补 benchmark 和现场一键脚本

生成或补齐：

`reports\npu_benchmark.csv`

最终 `demo_export.zip`

一键启动/自检/导出命令说明

### 优先级 5：硬件告警验收

逐项验证：

USB 音箱

LED

蜂鸣器

继电器

若现场硬件不稳定，至少保留 Web 告警、日志和截图作为降级方案。

## 13. 一句话交接结论

对照指导文档，项目的软件平台、接口、风险认知、证据链、报告页和板端 RKNN 真实推理已经完成到可交接状态；尚未完成的是实时摄像头/HDMI 输入与 RKNN 推理、风险事件、看板告警之间的最终现场闭环，以及部分硬件外设和 benchmark 的最终验收。